Meets

Documento de Visão

# Índice

1.	Índice	2

2.	Objetivo	3

3.	Necessidade do Negócio	3

4.	Descrição do Escopo	3

5.	Equipe	3

6.	Especificações Técnicas	3

7.	Riscos	3

8.	Cronograma de Marcos Resumido	4

9.	Orçamento Resumido	4

# Objetivo

O projeto Meets tem como objetivo disponibilizar uma aplicação social multiplataforma para que usuários possam criar e consumir conteúdos da comunidade, publicar posts, criar eventos e salas virtuais, interagir por meio de curtidas, favoritos e salvamentos, consultar histórico e notificações, pesquisar usuários e conteúdos e administrar seu próprio perfil e configurações.

# Necessidade do Negócio

O cenário de negócio considerado é o de uma comunidade digital que precisa concentrar, em um único ambiente, a publicação de conteúdos e a organização de encontros presenciais ou virtuais. A solução procura substituir a dependência de registros dispersos e informações temporárias por uma plataforma com autenticação, persistência de dados e histórico das ações.

O produto foi estruturado para permitir que o usuário tenha uma experiência contínua entre criação, descoberta e interação. A implementação atual utiliza PostgreSQL para persistência e uma API REST para centralizar o acesso aos dados.

# Descrição do Escopo

Dentro do escopo estão:

- Cadastro e autenticação de usuários.

- Gerenciamento de perfil, incluindo nome, função, cidade, avatar e biografia.

- Visualização do feed e publicação de posts com texto e imagem.

- Criação de eventos e salas virtuais por meio do fluxo de criação de conteúdo.

- Curtir, salvar e favoritar posts.

- Consulta de favoritos, posts salvos e histórico.

- Consulta e marcação de notificações como lidas.

- Pesquisa de usuários e posts.

- Consulta de conversas cadastradas.

- Gerenciamento de preferências de notificações e modo escuro.

- Persistência em PostgreSQL e autenticação por JWT.

Fora do escopo da versão atual:

- Pagamento, monetização ou marketplace.

- Moderação automática por inteligência artificial.

- Videoconferência própria e transmissão de áudio/vídeo em tempo real.

- Campos específicos de data, hora e localização dos eventos; a tabela atual registra título, descrição e data de criação.

- Integração com mapas, calendário externo ou serviços de terceiros para eventos.

# Equipe

A equipe é responsável pela análise, modelagem UML, implementação, testes, integração e documentação do projeto. Como os arquivos fornecidos não identificam nominalmente os integrantes da equipe do Meets, este documento não inventa nomes; os integrantes devem ser inseridos conforme a formação acadêmica oficial da equipe.

| Papel | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Análise e requisitos | Levantamento, priorização e validação dos requisitos. |
| Modelagem | Diagramas UML, modelo de dados e especificações de casos de uso. |
| Desenvolvimento mobile | Implementação da interface React Native/Expo e navegação. |
| Desenvolvimento backend | API REST, autenticação, regras e persistência. |
| Banco de dados e testes | Modelagem PostgreSQL, migrações e testes automatizados. |

# Especificações Técnicas

- Frontend: React Native com Expo, React Navigation e AsyncStorage.

- Backend: Node.js com Express.

- Banco de dados: PostgreSQL 17, executado em Docker.

- Autenticação: JWT; senhas protegidas com bcrypt.

- Validação: Zod na API.

- Segurança HTTP: Helmet e CORS configurável.

- Persistência: repositório com SQL e PostgreSQL.

- Testes do backend: Vitest, Supertest e pg-mem.

- Arquitetura: aplicativo cliente → API REST → camada de repositório → PostgreSQL.

# Riscos

| Risco | Prob. | Impacto | Nível | Mitigação/Contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falha de conexão com PostgreSQL | Média | Alto | Alto | Verificar health check, logs, migrações e disponibilidade do container. |
| Token JWT inválido/expirado | Média | Alto | Alto | Invalidar sessão, exigir novo login e manter segredo fora do código. |
| Inconsistência entre app e API | Média | Alto | Alto | Testar contratos dos endpoints e executar testes após alterações. |
| Upload/imagem acima do limite | Média | Médio | Médio | Validar tamanho/formato antes do envio e manter limite configurado na API. |
| Falha em serviços/dependências Expo | Baixa | Médio | Baixo | Fixar versões compatíveis e manter procedimento de instalação documentado. |
| Aumento de carga | Baixa | Alto | Médio | Paginar consultas, criar índices e revisar limites de API. |

# Cronograma de Marcos Resumido

Considerando o planejamento do projeto de acordo com as informacoes publicadas neste documento, os marcos iniciais do projeto sao:

| Marco | Data/Período |
| --- | --- |
| Início e definição do escopo | 03/08/2026 |
| Levantamento e especificação de requisitos | 04/08/2026 a 08/08/2026 |
| Modelagem UML e banco | 09/08/2026 a 12/08/2026 |
| Implementação mobile/API | 13/08/2026 a 20/08/2026 |
| Persistência PostgreSQL e testes | 17/08/2026 a 21/08/2026 |
| Documentação e diagramas finais | 22/08/2026 a 24/08/2026 |
| Entrega/apresentação | Conforme calendário da disciplina |

# Orçamento Resumido

Estimativa acadêmica fictícia para fins de planejamento, conforme permitido pelo template.

| Item | Estimativa |
| --- | --- |
| Hardware e equipamentos | R$ 0,00 — infraestrutura já disponível |
| Licenças de software | R$ 0,00 — uso predominante de ferramentas gratuitas/open source |
| Infraestrutura/serviços | R$ 600,00 |
| Esforço de desenvolvimento e documentação | R$ 15.000,00 |
| Contingência (10%) | R$ 1.560,00 |
| Total estimado | R$ 17.160,00 |